采购编号：XYJTXSCG【2020】068号

泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造工程

询

价

文

件

中国·四川·泸州

泸州鑫盛轻工发展有限公司 编制

2020年9月

目 录

目 录	1

第一章 询价公告	2

第二章 询价须知	4

一、供应商须知附表	4

第三章 主要技术经济指标及服务要求	6

第四章 询价回函	8

一、报价函	8

二、报价表	9

三、法定代表人授权书	10

四、供应商基本情况表	11

五、法律证明文件	12

六、承诺函	13

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	14

八、保证金退还申请书	15

九、竞标人廉洁自律承诺书	16

第五章 采购合同（草案）	17

根据公司生产经营需要，我公司拟对泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造工程采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTXSCG【2020】068号。

2.采购项目名称：泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造工程。

3.采购人：泸州鑫盛轻工发展有限公司。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹，预估价为90万元；

最高限价为：财评价下浮12%,暂列金详见招标清单。

三、采购项目简介：

本工程为泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造，含A、B栋，主楼地上6层、地下1层，建筑总高度23.85米，建筑面积，地下部分（包括14号楼负一层）面积15366.94平方米，地上部分面积35450.89平方米，共50817.83平方米。具体详见第三章“主要技术经济指标及服务要求”。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1消防设施施工专业承包二级及以上资质。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

按照有关规定执行。

七、询价通知书获取方式：

询价公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2020年10月 13日9:30时（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购只接受现场递交的响应文件。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

十、现场递交响应文件地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十一、联系方式

采购人：泸州鑫盛轻工发展有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼1F

邮编：646000

联系人：王先生

联系电话：0830-6522694

监督电话：0830-6522169/6522176

2020年9月30日

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制。 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：财评价下浮12%； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：财评价下浮12%； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；报价产品技术参数表；保证金退还申请书；询价保证金交款凭证；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 以财评价为基础，只能一次报价，报价结果唯一。 报价保留1位小数。 报价为12.1%、12.2%.....为有效报价；报价为12%、11.9%...为无效报价。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（下浮率最大）中选，报价相同的，询价人随机抽选。 2.报价包干。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币0.5万元（大写：伍仟元整） ； 交款方式：转账； 收款单位：泸州鑫盛轻工发展有限公司； 开 户 行：中国农业发展银行泸州市分行； 银行账号：2035 1059 9001 0000 0404 801； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（必须在银行转帐单备注栏注明：“厂房二期13#消防改造工程询价保证金”） |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的10%； 交款方式：转账或保函、连带责任担保、保证保险等国家认可的方式； 收款单位：泸州鑫盛轻工发展有限公司； 开 户 行：中国农业发展银行泸州市分行； 银行账号：2035 1059 9001 0000 0404 801； 交款截止时间：成交通知书发放后3个工作日内，合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 13 | 成交通知书领取 | 请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州鑫盛轻工发展有限公司领取成交通知书。 |
| 14 | 报价有效期 | 投标截止后90天 |
| 15 | 现场踏勘 | 本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。 |
| 16 | 工期 | 成交合同签订后40个日历日完成（含消防合格验收备案）。 |
| 17 | 质保期 | 保修期2年 |
| 18 | 签订合同 | 收到中选通知书后15天内签订合同,否则视为放弃中选，没收保证金，询价人另行确定中选人或重新询价。 |
| 19 | 现场递交响应文件截止时间 | 2020 年 10 月 13 日 9:30 时（北京时间） |
| 20 | 询价地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 21 | 响应文件数量 | 响应文件正本一份、副本一份。 |
| 22 | 监督电话 | 0830-6522169/0830-6522176 |

1、工程名称：泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造；

2、建设规模：本工程为泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造，含A、B栋，主楼地上6层、地下1层，建筑总高度23.85米，建筑面积，地下部分（包括14号楼负一层）面积15366.94平方米，地上部分面积35450.89平方米，共50817.83平方米。

3、工程编制范围：部分装修改造，新增部分强电系统、火灾自动报警系统、自动喷淋系统等。

4、所有的材料（含运输到施工地点的所有费用），由投标人踏勘现场后自行确定运距和相关费用，自主确定报价；所有材料的品牌、规格、质量标准必须达到设计图纸和招标文件规定要求；工程质量、施工等按国家现行施工验收规范达到合格。

4、投标人应结合自身专业水平充分考虑完成本项目工程需满足的国家和行业施工技术及质量检验验收标准所发生的合理施工措施及辅助施工费用，自主确定报价。

6、适用标准：满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》《气体灭火系统施工及验收规范》《建筑设计防火规范》《建筑消防设施的维护管理》以及其他有关消防规定的要求。

7、本消防系统整治工程内容：

7.1参照清单编制内容对整个消防系统进行整改，未列出部分也包含在本项目整改内容中。

- 7.2对整个消防设施进行消防联动测试，并负责寻找独立的第三方检测机构出具有效的建筑消防设施检测报告、费用自理。

- 7.3配合消防相关检查，并确保顺利通过消防设施设备的各项检查检验，最终通过消防验收。

- 7.4其他为配合验收合格的整治内容包含在整改人投标单价内。

## 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：成交合同签订后40日历日。

8.本次询价，我方报价为财评价下浮（保留1位小数）：       %，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 二、报价表

| 项目名称 | 报价（下浮率%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造工程 |  |  |

注: 1.所报价格包括但不限于设备本体价格、包装、运输、装卸、途损、综合布线、安装、调试、检验、培训、消防检测费用、消防设计审查备案费用、税金（增值税专用发票，税率为   %）、保险、保修、风险费、合理利润以及询价文件中规定的其他费用，如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中。

2.各单位根据现场勘查实际情况，以财评价为基础，综合考虑进行报价。

3.报价保留1位小数。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

## 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 五、法律证明文件

1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.消防设施施工专业承包二级及以上资质证书复印件（加盖鲜章）。

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1消防设施施工专业承包二级及以上资质。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

## 八、保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：0830-6522205 鲁女士

九

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

投标人：（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月  日

# 第五章 采购合同（草案）

泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造工程采购合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

- 2020年   月   日

泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造工程采购合同

委托方（以下简称甲方）：

受托方（以下简称乙方）：

为保证泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防系统的正常运行，保障国家和人民生命财产安全，为此根据《中华人民共和国消防法》和公安部《关于抓紧建设和认真落实建筑消防设施检查维护保养管理制度的通知》以及国家、地方有关对消防系统的技术规范及标准，结合本小区的具体情况，为了排除火灾隐患，提高消防系统抗御火灾的能力，使自动消防系统随时处于完好的状态，充分发挥其应有作用，有效地预防和减少火灾损失，明确责任和分工，经甲乙双方协商一致，达成如下合同条款，以资共同遵守。

1、合同执行代理人

1.1甲方指定     为本合同的执行代理人，行使本合同相关事宜的权利和义务，其签署的相关文件均具有法律效力。

1.2乙方指定     为本合同的执行代理人，行使本合同相关事宜的权利和义务，其签署的相关文件均具有法律效力。

2、项目概况

2.1项目名称：                                 。

2.2项目性质：                                 。

2.3项目地点：                                 。

2.4项目面积：                                 。

2.5施工范围和内容：参照附件“泸州国家高新区江南科技产业园标准厂房（A区）二期13#楼消防改造工程清单”，对整个消防系统进行整改，达到消防验收标准，并通过消防验收。

3、施工期限

工期要求，合同签订后 40 日历天内全部完成消防合格验收工作并移交。

4、合同款项

4.1本消防系统整治维修项目暂定合同总价为财评价下浮       % ，本工程价款包括但不限于设备本体价格、包装、运输、装卸、途损、综合布线、安装、调试、检验、培训、税金（增值税专用发票，税率为   %）、保险、保修、风险费、合理利润以及询价文件中规定的其他费用，如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑，结算不再调整。

4.2合同签订前，乙方需向甲方支付合同金额10%的履约保证金（人民币）

元，大写：            。

4.3付款方式

4.3.1付款方式：无预付款;工程施工形象进度达到70%并经现场代表确认后15个工作日内，支付到暂定合同价款的40%；消防验收合格通过、取得验收报告后，支付到结算价款的97%，结算价款的3%作为质保金，质保金在质量缺陷责任期2年满后，退还质保金的 100%（无息），付款前乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票。

4.3.2履约保证金退付方式：工程消防验收合格后由乙方提出申请，甲方审核后15个工作日内退还100%（无息）。

4.3.3甲方按上述约定付款，其它时间（如春节、农忙、开学、主体、工人退场等）乙方不能以任何借口要求甲方增加支付额度。

5、双方责任

5.1甲方责任

5.1.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

5.1.2不得在承包人和相关单位报销任何应由或个人支付的费用。

5.1.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5.1.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

5.1.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

5.2乙方责任

5.2.1乙方应遵照合同要求对合同范围内的相关系统及设备进行维修及故障排除，必须确保所维保系统的正常运作和使用，达到必须符合国家最新的有关规范和标准。

5.2.2不得以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

5.2.3不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

5.2.4不得暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

5.2.5不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5.2.6乙方不能以任何借口要求甲方增加支付额度。

5.2.7乙方不得停工、闹事、上访、围堵建设单位、甲方办公场所和政府部门等，否则甲方按5000.00元/次处罚乙方，并由乙方承担一切损失和责任，罚金在当月工程款支付中直接扣除。

6、违约责任

6.1因甲方操作人员不按操作规程而引起的事故及损失等，由甲方承担责任及负担损失。

6.2因乙方不按本合同履行责任，以及维系不当引起的事故及损失等，均由乙方承担责任及负担损失；情节严重，甲方有权解除合同，并要求乙方在补偿所有损失后另承担合同总额10%的违约金。

6.3甲方未按本合同约定支付款项的，每延迟一天，向乙方支付未付款千分之二作为违约金（最高限额：200元）；逾期付款超过30个工作日的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担合同总额10%的违约金。所造成的损失大于违约金的，乙方有权要求增加违约金至挽回乙方全部损失为止。

6.4科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环境等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，搞好职业安全健康，认真执行并按标准排放（处置）施工中水、气、声、渣等污染源（物）；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故（见施工生产安全协议和补充协议）、现场脏乱造成的损失及各种罚款（含业主及合同罚款）。

6.5自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合（水、电、设备等安装，乙方必须给予积极地配合），照顾全局。

6.6由乙方自备的所有设备均应有受权机构的质量和安全认证，均应符合相关部门的质量和安全要求；由乙方自备的所有辅助材料均应符合相关的质量要求。

6.7按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区（生活区）的清洁卫生、防火防盗、治安保卫综合理工作，保证食堂饮食卫生符合国家卫生要求（食堂饮食、后勤饮品卫生人员应持有健康证明材料）。

6.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

6.9妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施。

6.10乙方须服从甲方转发的业主的指令和相关指示。

6.11除非本合同另有约定，乙方应对其施工作业内容的实施、完工负责乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

6.12严禁使用未成年工、年老体弱的老年工、有疾病（传染病、急慢性器质病变、精神病、高（低）血压、癫痫病等）人员、戴罪在逃人员。如用工不当，乙方承担由此引起的一切经济损失及责任。

6.13施工现场管理。进场工作（施工）人员必须穿带整齐和带安全帽，并接受保安人员的检查；乙方人员在施工场内严禁打架斗殴、辱骂相关主管人员（含工程发包方人员、监理工程师和其它对施工现进行监管的国家工作人员）和施工现场的各类管理人员。

6.14乙方遵守业主及甲方的质量、安全管理制度等各项规章制度。

6.15 由于乙方未按设计图施工或施工质量原因造成验收不合格并拖延工期，由乙方负责整改合格验收并承担全部费用。

7、争议的解决方式

7.1因服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督（检测）机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 7.2合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同中甲方的所在地有管辖权的法院（泸州市江阳区人民法院）通过法律诉讼解决。

- 7.3除专用条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）本合同协议书
（2）中标通知书

- （3）响应文件及其附件

- （4）本合同专用条款（如有）
    （5）本合同通用条款（如有）

- （6）标准、规范及有关技术文件
    合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

8、合同解除

8.1合同签订后，双方不得任意解除合同，因一方任意解除合同的，除应承担合同总金额20%的违约金外，还应承担继续履行合同的义务。

8.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

8.3乙方出现质量问题拒绝整改返工、或施工质量低劣导致甲方或监理单位要求更换的、或劳动力投入不足严重影响工程进度、或挪用或拖延发放人工工资造成严重社会影响时，甲方可以发出通知解除合同。

8.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

8.5合同解除后，有过错的一方应向守约方支付合同总金额20%的违约金，如违约金不足以弥补守约方损失的，应予以补足。

9、合同终止

双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方、甲方和施工地建设行政主管部门、建设工程质量质检站验收合格，工程款支付完毕后，本合同即告终止。

10、通知和送达

10.1任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

10.1.1以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达。

10.1.2以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件发出确认回执时视为送达。

10.1.3如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。

同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

10.2本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

10.3本合同所载地址也是司法机关司法文书送达地址。

11、合同生效

11.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位印章后生效。

11.2对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同补充协议，作为本合同的补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

11.3本合同一式捌份。甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

12、补充条款

12.1安全责任。施工现场的安全工作,由甲方和乙方共同负责,符合施工生产安全协议,由于乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任和经济损失。

12.2文明施工,必须符合环境卫生管理的有关规定及市级文明工地的标准。

12.3因甲方资金暂时不到位或停水停电、材料暂时不到位、机械维修、道路修复等与不可抗力因素造成的停窝工风险、工程过程中的各种涨价的风险等，乙方自行承担。

12.4施工过程中，乙方不得因市场和自身原因向甲方提出调价，且影响工程进度，否则甲方将直接扣除乙方的履约保证金中的相应部份，并对造成的损失等处以双倍罚款。

13、特别承诺

乙方已经仔细阅读本合同项下所有条款，甲方就合同价格、乙方义务等重要条款已提示乙方注意，乙方承诺认可本合同项下的合同价格以及乙方义务。

（以下无正文）

（签章页）

甲方：         （盖章）   			     乙方：            （盖章）

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                 或授权代表人（签字）：

联系人：	                             联系人：

联系地址：                             联系地址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

邮    箱：                             邮    箱：

签约日期：2020年  月  日 			    签约日期：2020年  月  日