采购编号：XYJTZMCG【2021】004号

方山极乐堂道路测绘、勘察、设计单位采购

询

价

公

告

中国·四川·泸州

泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司 编制

2021年2月

目录

目录	2

第一章 询价公告	3

第二章 询价须知	5

一、供应商须知附表	5

第三章 采购项目技术、服务及其他商务要求	7

第四章 询价回函	9

一、报价函	9

二、 报价表	10

三、法定代表人授权书	11

四、供应商基本情况表	12

五、法律证明文件	13

六、承诺函	14

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	15

八、保证金退还申请书	16

九、竞标人廉洁自律承诺书	17

第五章 合同主要条款及格式	19

采购廉洁协议书	39

## 第一章 询价公告

根据公司生产经营需要，我公司拟对方山极乐堂道路测绘、勘察、设计单位采购项目采用 询价 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTZMCG【2021】004号。

2.采购项目名称：方山极乐堂道路测绘、勘察、设计单位采购项目。

3.采购人：泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，最高限价9.5万元。

三、采购项目简介：

方山极乐堂道路及停车场修建，道路长度约400米，宽度约7米，需要对本项目进行原始地形地貌测绘、方案设计、施工图设计、勘察设计（初勘和详勘）及预算编制等工作。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1本次采购要求投标人，具备国家行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质，工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质和市政工程设计（道路、桥隧、给排水工程）乙级及以上资质。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

- 递交响应文件截止时间：2021年 2 月 9 日9:30时（北京时间）。

- 递交响应文件方式、地点：

本次采购只接受现场递交的响应文件。

现场递交的响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接待。

十、响应文件递交地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十一、询价现场地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十二、联系方式

采购人：泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司

通讯地址：泸州市江阳区酒城大道三段华阳街道胜景南路53号1栋2层

联系人：艾女士

联系电话：0830-6661300

监督电话：0830-6661883

泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司

2021年 2 月 3 日

## 第二章 询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：9.5万元。 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：9.5万元。 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；报价产品技术参数表；保证金退还申请书；询价保证金交款凭证；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一，报价保留0位小数。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，采购人随机抽选。 2.报价包干（含咨询人应扣除的费用）。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币0.1万元（大写：壹仟元整） ； 交款方式：转账； 收款单位：泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司； 开 户 行：泸州银行营业部； 银行账号：2010 9000 0016 5766； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（必须在银行转帐单备注栏注明：“方山极乐堂道路测绘、勘察、设计单位采购项询价保证金”） |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：成交金额的10%。 交款方式：现金担保或银行保函或保证保险或业主认可的商业保函； 收款单位：泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司； 开 户 行：泸州银行营业部； 银行账号：2010 9000 0016 5766； 交款时间：成交通知书发放后3个工作日内，采购合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：艾女士 联系电话：0830-6661300 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：艾女士 联系电话：0830-6661300 |
| 13 | 现场踏勘 | 本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。各投标单位可自行前往现场勘察。 联系人：艾女士 电话：0830-6661300 |
| 14 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件分别到泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司领取成交通知书。 联系人：艾女士。 联系电话：0830-6661300。 |
| 15 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 16 | 询价截止时间 | 2021年 2 月 9 日9:30时（北京时间） |
| 17 | 签订合同 | 收到中选通知书后10天内签订合同,否则视为放弃中选，没收保证金，询价人另行确定中选人或重新询价。 |
| 18 | 工期 | 合同签订后 30个日历日 |
| 19 | 询价地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 20 | 询价文件数量 | 询价文件正本一份、副本一份。 |
| 21 | 监督电话 | 0830-6661883 |

一、项目概述

泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司拟在方山极乐堂外修建一条道路及停车场，需要先进行地理地貌测绘，根据测绘结果进行方案设计、施工图设计、勘察设计等工作。

二、产品技术参数及基本要求（实质性要求）

- 1、原始地形地貌测绘（按工程建设和设计需要进行测绘）

- 2、方案设计（必须保证一稿通过最终审查并继续深化）

- 3、施工图勘察设计（含预算）

- 勘察设计要求：勘察包括初勘、详勘及发包人的其他要求，设计包括初步设计（含概算）和施工图设计，包括但不限于道路、给排水、边坡、园林绿化等专业设计和专项设计，完成施工图设计所需的前期工作、变更设计及后续服务以及发包人其他要求。

- 资质要求：本次采购要求投标人，具备国家行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质，工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质和市政工程设计（道路、桥隧、给排水工程）乙级及以上资质。

三、交货要求（实质性要求）

合同签订后15个日历天完成方案设计，并送审。

四、服务要求（实质性要求）

- 1、技术标准和技术规范：

1.1本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、中华人民共和国国家标准和建设部及其他部委颁布的有关建设工程设计等方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及建设部、四川省建设厅下发的有关建设工程设计方面的文件和规定。

1.2承包人在设计工作中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主的指定代表人的同意。

1.3在设计过程中，如果国家或有关部委颁发了新的技术标准或规范，则承包人人应采用新的标准或规范进行设计工作。

1.4设计人在设计过程中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（建筑工程部分）和最新标准、规范。

1.5提供成果文件须满足泸市府地发【2020】2号、宗地编号为510500-2019-E-063文件有关要求。

2、本采购咨询服务成果满足下列要求：

2.1本采购项目咨询服务过程和成果均必须符合国家现行相关工程勘察、设计技术标准及规范要求。

2.2在咨询服务过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则编制人应采用新的技术标准或规范编制。

2.3确保成果文件通过有关部门审查。

五、付款方式

1.方案及初设通过后支付至合同总金额的40%；施工图设计完成审查，支付至合同总金额的80%；余款待项目竣工验收合格后30天之后一次性支付。

## 第四章 询价回函

### 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.服务期限：合同签订后30日历日。

8.本次询价，我方报价为（保留0位小数）：      元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX

### 报价表

| 序号 | 工程项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方山极乐堂道路测绘、勘察、设计单位服务 |  |  |

注:1.所有报价均用人民币表示，,所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的综合固定总价。包括但不限于完成项目所需的方案图、勘察、规划、初步设计、技术设计（如果有）、投资估算、概预算文件的编制费、文本打印费、施工现场配合等后续服务工作的所有费用，外地设计公司还应包括差旅、劳务等全部设计费用和相关服务费；与履行本合同有关的保险、税费（专用增值税发票）、利润、风险等一切费用及采购文件规定的其它一切费用（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中）。

2.报价保留0位小数。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

### 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

说明：1.如法定代表人参加的，响应文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。
      2.如授权代表参加的，响应文件中必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

### 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 五、法律证明文件

供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

询价保证金转款凭证。

具备国家行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质，工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质和市政工程设计（道路、桥隧、给排水工程）乙级及以上资质复印件。

### 六、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1本次采购要求投标人，具备国家行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质，工程勘察专业（岩土工程）乙级及以上资质和市政工程设计（道路、桥隧、给排水工程）乙级及以上资质。。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

### 七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：0830-6661300 艾女士

### 九、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

投标人：（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月  日

## 第五章 合同主要条款及格式

建设项目勘察设计合同

项目名称： 方山极乐堂道路测绘、勘察设计（预算）合同

项目地点：          泸州市江阳区

合同编号：                              （由勘察设计编填）

勘察设计证书等级：

甲方：     泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司

乙方：

签订日期：            2021年   月   日

中华人民共和国建设部            制定

中华人民共和国工商行政管理局

委托人（甲方）：

被委托人（乙方）：

发包人委托设计人承担                          工程的设计（勘察），经双方协商一致，签订本合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1现行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同项目的内容：

一、项目规模：道路长度约400米，宽度约7米。

二、合同内容：本项目的工作范围为项目建设范围内所有建设内容的原始地貌测绘、方案设计、施工图设计、勘察设计、预算等工作，勘察设计阶段如下：

2.1工程地质详细勘察：

包含但不限于钻孔的动探、基岩钻进、土质取样及检查、水质取样及检测、岩层取样及检测、地形复测、工程地质详细勘察报告编制等勘察内容。

2.2方案设计：

包含但不限于方案阶段的总图设计（园林设计、竖向设计、管网设计、消防设计、交通组织设计、海绵城市设计、绿色建筑设计、效果图设计及修改）、建筑单体设计（平面设计、剖面设计、立面设计、消防设计、装饰设计、效果图设计及修改）、投资估算编制、ppt制作、方案汇报、送审、报批、备案及收集相关资料等阶段性工作。

2.3初步设计：

根据方案评审意见和业主要求，进行初步设计，设计内容包含但不限于总图设计（园林设计、竖向设计、管网设计、消防设计、交通组织设计、海绵城市设计、土石方调配设计、绿色建筑设计及修改）、建筑单体设计（平面设计、剖面设计、立面设计、建筑专业设计、结构专业设计、给排水专业设计、电气专业设计、暖通专业设计、节能专业设计、海绵城市专业设计、绿色建筑专业设计、消防专项设计、抗震专项设计、装饰设计及修改）、设计概算编制、ppt制作、初步设计汇报、送审、报批、备案及收集相关资料等阶段性工作。

2.4施工图设计：

根据初步设计评审意见和业主要求，进行施工图设计，设计内容包含但不限于总图设计（园林设计、竖向设计、管网设计、污水收集处理设计、消防设计、交通组织设计、海绵城市设计、土石方调配设计、绿色建筑设计及修改）、建筑单体设计（平面设计、剖面设计、立面设计、建筑专业设计、结构专业设计、给排水专业设计、电气专业设计、暖通专业设计、节能专业设计、海绵城市专业设计、绿色建筑专业设计、消防专项设计、抗震专项设计、装饰设计及修改）、施工图预算编制、施工图送审、报批、备案及收集相关资料等阶段性工作。

2.5设计预算：

根据不同阶段进行相关的造价预算编制。

本工程设计阶段划分：

方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、工期：  25 日历天。

四、付款方式

4.1领取中选通知书后，合同签订前，乙方应向甲方缴纳合同金额10%的履约保证金，完成合同规定所有内容，并获得甲方验收10日后无息退还。

4.2费用支付：方案及初设通过后支付至合同总金额的40%；施工图设计完成审查，支付至合同总金额的80%；余款待项目竣工验收合格后30天之后一次性支付。

附件1：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |

附件2 ： 设计人应向发包人交付的勘察、设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察报告 | 5份 | 方案通过审查后15日内 | 光盘1套。 |
| 2 | 方案设计 | 10份 | 领取中标通知书后15日内（提交审批后要求修改的5日内完成） | 光盘1套 |
| 3 | 施工图设计（含各专业及相关配套附属设施等） | 10份 | 初设批复后15日内（提交审查后要求修改的5日内完成） | 光盘1套 |

注：1.上述设计时间为日历天。

2.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版（cad\pdf\word等）设计文件时，设计人必须提供。

说明：合同费用为固定包干价，中标后不得以任何理由调整勘察设计费（发、承包人双方均不得因工程变化、设计变更、技术签证等各种原因提出调整勘察设计费）。

第三条 双方责任

3.1发包人责任：

3.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察、设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交文件的时间。

3.1.2发包人变更委托项目或所提交资料作重大修改，以致造成设计人工作需返工时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付费用。

3.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

3.1.4发包人应保护设计人的投标书、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任。

3.1.5发包人应按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人支付进度拨款。

3.2设计人责任：

3.2.1设计单位进场时应复核地形图，根据招标人提供的设计进行方案设计、初步设计、施工图设计和后续服务工作。

3.2.2设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

3.2.3设计人采用的主要技术标准是：按国家、部、省、市相关规范和标准规定执行。

3.2.4设计合理使用年限为__年。

3.2.5设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

3.2.6设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3.2.7设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

3.2.8设计人无条件满足发包人要求，完成与本工程项目相关设计内容，设计费用已包含在投标报价中。

3.2.9设计人应在设计、施工全过程分阶段分专业派各专业人员到本项目现场配合(费用已包含在投标中)，全程解决施工中的问题；设计人派专人负责报送方案设计图、初步设计图、地勘文件、施工图设计文件到市规划局、住建局、审图公司、消防等主管部门（业主方配合），并负责获取相应批准文件；外地公司把本项目设计组派驻项目所在地开展工作（费用已包含在合同价中）。

3.2.10设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人对设计人的主要设计人员的资质和能力有异议，有权要求设计人撤换，设计人无正当理由拒绝撤换的，应向发包人支付2000元/人/次违约金。

3.2.11设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应退还发包人已支付的预付款和设计费用，并赔偿给发包人造成的损失。

3.2.12设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一天应向发包人支付 2000 元的违约金。

第四条 违约责任：

4.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不发生费用支付并退还设计人提交的履约保证金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用。

4.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付勘察、设计费。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

4.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。因设计问题造成直接经济损失或工程变更增加拾万元元以上（直接经济损失或工程变更增加不包括停工、返工、修复费用和因此引发的实际施工索赔支出），赔偿金为实际损失的2%。

4.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应承担支付金额2%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，发包人有权解除设计合同并赔偿给发包人造成的损失、没收履约保证金。由于设计人原因，造成施工单位低价中标高价结算的，由设计人按增加金额的2%向发包人支付损失赔偿。

4.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人不退还设计人履约保证金。

第五条 其他

5.1设计人应派人进行施工现场配合与解决有关问题，发包方不再承担由此产生的任何费用。

5.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人不在收取任何费用。

5.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工时，所需要费用已包含在合同价中。

5.4发包人委托设计人承担本项目设计之外的工作服务，另行支付费用。

5.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

5.6本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向有管辖权的人民法院起诉。

5.7本合同一式8份，发包人陆份，设计人贰份。

5.8本合同经双方签字并盖章后生效。

5.9本合同生效后，按规定到项目所在市级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

5.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5.11其它约定事项：

发包人名称：（盖章）              设计人名称：（盖章）

法定代表人                        法定代表人

或其授权代理人：（签字）          或其授权代理人：（签字）

住    所：                        住    所：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

银行帐号：                        银行帐号：

甲方（买受单位）：

乙方（出卖单位）：

为加强物资采购中的廉洁建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止出现违法，违纪等不廉洁的问题，保护双方合法权益，经双方同意在签订采购合同的同时，订立本协议书。

一、甲方义务

（一）不向乙方索要或接受乙方的礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

（二）不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动。

（三）不参加乙方组织的有可能影响公正执行的宴请等活动。

（四）不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

（五）不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

（六）不接受乙方无偿提供使用的劳务和交通工具、通讯工具、 高档办公设备等。

（七）不接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

（八）不向乙方索取或接受乙方任何形式的贿赂。

二、乙方义务

（一）不给甲方或其他工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

（二）不为甲方提供公款旅游或高消费健身、娱乐活动。

（三）不利用宴请等活动影响甲方工作人员公正执行公务。

（四）不为甲方亲友的营利活动提供便利条件。

（五）不为甲方报销应由甲方单位或个人承担的费用。

（六）不向甲方无偿提供劳务和交通工具、通讯工具、高档办公设备等。

（七）不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

（八）不以任何形式向甲方行贿。

三、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本承诺的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；并按合同总金额的10%支付甲方违约金，违约金数额不足人民币伍万元的按伍万元计；甲方有权解除与乙方的所有业务合同，由此所造成的的一切经济损失概由乙方承担，同时甲方有权将乙方列入甲方廉政黑名单，永久排除在甲方业务范围之外。

四、争议的解决

本协议履行过程中发生的争议，双方均应积极配合、调查核实并诚信遵守，否则双方均可向泸州市江阳区人民法院诉讼解决。采取诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给守约方所造成的一切经济损失，包括但不限于诉讼费、调查费、公告费、律师费等。

五、其他约定：本协议由双方单位的纪检监察部门或法定代表人及委托代理人负责监督。

六、本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主业务合同履行完毕止。

七、本协议双方签字盖章即生效，一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方（公章）：                  乙方（公章）：

法人或其委托人：               法人或其委托人：

年  月  日                           年  月  日