# 泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程

# 劳务等分包采购随机抽取公告

一、实施依据

因工程建设需要，泸州兴阳建川实业有限公司拟对泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包进行采购。本项目现通过固定综合单价方式随机抽取中选人（承包人），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的抽取。

#### 二、项目概况（表1）

| 采购人 | 泸州兴阳建川实业有限公司 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包 |
| 采购编号 | XYJCCG[2025]-040号 |
| 建设地点 | 江阳区黄舣镇 |
| 实施工期 | 总工期60日历天，需在2025年4月20日前竣工验收并合格 |
| 开展工作方式 | 接到采购单位通知后进场作业 |
| 工程规模 （和/或标准） | 包括但不限于新建聚乙烯PE100级管De200 1.0Mpa5734米，沥青混凝土路面破除恢复3485m2，混凝土人行道拆除、恢复189m2，面砖人行道拆除、恢复660m2，人行道方砖拆除、恢复107.4m2，透水混凝土人行道拆除、恢复24m2，新建井13座等（含甲供）。 技术要求：满足工程验收要求； 质量标准：满足国家及行业标准； 材料要求：满足设计及相关规范要求； |
| 建设资金 | 建安费暂定1360896.49元，其中安全文明施工费48507.29元，暂列金164631.64元。 资金来源：自筹。 |
| 计量计价要求 | 采用工程量清单计价方式，按GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》、2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件计价。 |
| 其他 | - 实行包质量包安全包工期方式，作业人员年龄要求 60 岁以下身体健康人员，并购买工伤保险。 - 本项目质保期两年，其中防水工程质保五年。 |

#### 抽取内容（合同段划分）

- 泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包，一个标段，即本次图纸范围所有工作内容。

- 甲供材：管道、商品砼、沥青混凝土（含摊铺）、砂石。

#### 四、资格、人员要求

（一）一般要求：具有独立企业法人资格。

（二）资质要求：企业资质等级不应低于（包括）:具备建设行政主管部门颁发的市政工程施工总承包三级及以上资质或劳务资质，并在有效期内。

（三）市政工程施工总承包单位须提供有效的《安全生产许可证》；

（四）如果是省外企业，应具有有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。

（五）人员要求：项目负责人具有市政工程专业二级及以上建造师资格，技术负责人具有中级及以上职称（市政工程专业）或具有市政工程专业二级及以上建造师资格，专职安全员具有《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》并在有效期。项目负责人、技术负责人、安全员需提供近3个月连续的社保证明，社保证明提供至少至2024年12月，采购方将对以上人员社保缴纳情况进行审查，如发现社保未在本单位购买的情形，将作为废标处理。

（六）本项目不接受联合体参加抽取。

#### 五、申请人参加抽取

（一）请有意参加本项目竞争的申请人，到全国公共资源交易平台（四川省泸州市）(http://www.lzsggzy.com)和泸州盛江投资发展有限公司网站（www.lzsjtz.com）自行查看抽取公告，并在泸州盛江投资发展有限公司网站（www.lzsjtz.com）自行下载附件。

（二）随机抽取时间为 2025年2月17日9时30分，抽取地址：四川省泸州市江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2楼2会议室。

（三）项目业主以抽取公告公布的合同单价和合同样本为依据，按照随机抽取方式确定唯一中选人实施业主指定要求内容，工程量清单综合单价（包括分部分项和单价措施清单）按发包人给定的已标价工程量清单综合单价为劳务结算综合单价，工程量根据现场实际的竣工图以及现场收方计算，安全文明施工费按业主与发包人结算安全文明施工费费率的70%计算，规费按IV档计取，附加税按0.157%计取（其中安全文明施工费、规费、认质认价材料或设备不下浮）。

（四）投标单位应在本规定的随机抽取时间前向采购人提交随机抽取保证金，具体金额见表三。账号如下：
  收款单位：泸州兴阳建川实业有限公司。

开 户 行：工行泸州分行城西支行。

银行账号：2304346109201043757

随机抽取保证金可以采取网银转账方式或银行保函（见索即付保函）方式，由供应商自行选择；现金缴纳的供应商应从基本账户转入我司的账户；使用保函投标的将保函原件附于标书中。

（五）本项目（合同段）项目业主采用的报价方式、报价要求、工程发包价、保证金一览表如表三。

报价方式、报价要求、工程发包价、保证金（表三）      单位：万元

| 合同段 | 报价方式 | 报价 要求 | 工程发包价 | 抽取 保证金 | 履约 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工1 | 固定价 | / | 工程量清单综合单价（包括分部分项和单价措施清单）按发包人给定的已标价工程量清单综合单价为劳务结算综合单价，工程量根据现场实际的竣工图以及现场收方计算，安全文明施工费按业主与发包人结算安全文明施工费费率的70%计算，规费按IV档计取，附加税按0.157计取。（其中安全文明施工费、规费、认质认价材料或设备不下浮） | 1.00 | 13.61 |  |

六、工作程序

（一）踏勘现场

本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。

（二）抽取程序

1.项目业主在有关监督人员的现场监督下，将事先标明数字1至X（X代表抽取申请人家数）序号的X个乒乓球一并放入密封箱内，并随意摇晃。抽取申请人按照抽取参会签到表的顺序在密封箱内随机抽取一个乒乓球，按照乒乓球上的序号确定抽取人在第二轮参加抽取的顺序（比如：抽中的乒乓球上序号为1，则该抽取申请人在第二轮抽取中第一个抽取，以此类推），第一轮抽取完成后予以登记签字确认。

2.项目业主在有关监督人员的现场监督下，将事先填写好序号的X个乒乓球一并放入密封箱内，并随意摇晃。抽取申请人按照第一轮抽取确定的顺序进行抽取，直至抽到填写序号1的乒乓球（即为中选人）为止，抽中1的单位为暂定中选单位。

3.抽取结束后项目业主将当场公布抽取结果，并由监督人员和参加抽取单位授权代表人在抽取结果上签字确认。按照第二轮抽中的乒乓球序号顺序，项目业主对序号为1的抽取申请人进行资格后审，审查合格后作为中选人；若序号为1的抽取申请人不合格将审查序号为2的抽取申请人，序号为2的抽取申请人合格后作为中选人；若序号为2的抽取申请人不合格，将审查序号为3的抽取申请人，序号为3的抽取申请人合格后作为中选人，以此类推。

（三）中选通知书及合同签订

1.结果公示结束后，中选人凭介绍信到泸州兴阳建川实业有限公司领取中选通知书，否则取消中选资格。

2.领取中选通知书后2个工作日内缴纳履约保证金并及时签订合同，否则视为放弃中选。

（四）随机抽取保证金不予退还情形

1.采购人将对中选单位的人员证书信息、养老保险进行核查，如出现伪造行为对公司进行黑名单处罚，随机抽取保证金不予退还。

2.采购人如发现抽取申请人有串通投标、弄虚作假的，随机抽取保证金不予退还。

3.中选人无正当理由拒收中选通知书或无正当理由拒签合同协议书或未按随机抽取公告规定提交履约保证金的，随机抽取保证金不予退还。

#### 七、联系方式

- 项目业主（全称）：泸州兴阳建川实业有限公司

- 地    址： 四川省泸州市江阳区张坝桂圆林西大门综合楼一楼

- 邮    编：646000

- 联 系 人：甘先生

- 联系电话：0830-6522205

- 2025年2月12日

#### 附件：1.抽取申请函；

#### 2.授权委托书；

#### 3.申请人拟派项目主要业务人员一览表；

#### 4.法律证明文件；

#### 5.竞标人廉洁自律承诺书；

#### 6.保证金退还申请书；

#### 7.合同（草拟版）；

8.工程量清单；

9.图纸。

## 附件1：

- 一、抽取申请函

泸州兴阳建川实业有限公司 (项目业主名称)：

我方已仔细研究了泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包采购抽取公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守抽取公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次抽取活动。

我方声明：参加抽取时所提供的申请材料全部符合抽取公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。

如我方中选，我方承诺：

1、我方愿意完全按照项目业主通过抽取公告、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定实施和完成承包工程。

2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人及技术负责人。

3、本申请函属于合同文件的组成部分。

以上为我方参加抽取的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚，并无条件接受相关禁入处理。

抽取申请人：                   （盖单位章）

年    月    日

## 附件2：

## 二、授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包采购抽取申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。

抽取申请人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

年    月    日

注：1.如法定代表人参加的，不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2.如授权代表参加的，必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

## 附件3：

- 三、申请人拟派项目主要业务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 本项目要求证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  | 技术负责人 |  |
|  |  |  | 安全员 |  |

注：

1.申请人拟派往本项目的主要业务人员应为申请人本单位人员。

2.中选人未经采购人同意，项目主要业务人员名单不得擅自变更。

3.需提供本项目要求注册证书复印件并加盖公章，安全员需提供《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》并在有效期并加盖公章。

4.项目负责人和技术负责人、安全员需提供近3个月连续的社保证明，社保证明提供至少至2024年12月，采购方将对以上人员社保缴纳情况进行审查，如发现社保未在本单位购买的情形，将作为废标处理。

5.以上人员证明材料如不实，属于弄虚作假，取消中选资格。

抽取申请人：                   （盖单位章）

年    月    日

- 附件4：

## 四、法律证明文件

1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件；（加盖公章）

2.具备建设行政主管部门颁发的市政工程施工总承包三级及以上资质或劳务资质，省外注册企业须具备有效的《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》（复印件加盖公章）。

3.市政工程施工总承包单位须提供有效的《安全生产许可证》复印件。

4.其他证书。

- 附件5：

- 五、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

附件6：

- 六、保证金退还申请书

致： 泸州兴阳建川实业有限公司  （采购人）

我公司参加了贵单位泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包采购（项目编号：XYJCCG[2025]-040号）的随机抽取，同时按随机抽取公告的规定交纳了人民币         （大写）        （小写）的随机抽取保证金。现随机抽取工作已经结束，按照随机抽取公告的规定，特向贵单位申请退还本项目的随机抽取保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

附：开户许可证复印件（盖公章）。

注：1.如采购人要求递交随机抽取保证金的，本申请书用于供应商申请退还随机抽取保证金，如供应商采用银行保函（见索即付保函）形式的无需填写此表。

2.此附表由供应商填写，打印签字盖章作为申请文件的一部分，同申请文件一起另页递交。

3.保证金退还时间：采购人收到本申请书，随机抽取结果公示后办理随机抽取保证金退还手续，否则不予办理。

4.联系电话：0830-6522205        联系人： 甘先生

- 附件7：

- 采购合同（草案）

泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程

劳务等分包

合

同

工程承包人：泸州兴阳建川实业有限公司

劳务等分包人：

合同编号：

日    期：2025年  月   日

泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程

劳务等分包采购合同书

工程承包人：                    （以下简称“甲方”）

劳务等分包人：                    （以下简称“乙方”）

为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，双方同意共同遵守如下条款：

一、文件解释顺序

《随机抽取公告》《申请文件》《成交通知书》是本合同文件的组成部分，应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同书；

2.成交通知书；

3.申请文件及其附件；

4.随机抽取公告及其附件；

5.本合同专用条款（如有）；

6.本合同通用条款（如有）；

7.标准、规范及有关技术文件；

8.工程量清单（如有）；

9.工程报价单或预算书（如有）。

二、工程概况

1.工程名称：泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程

2.工程地点：泸州市江阳区黄舣镇

3.工程内容：包括但不限于新建聚乙烯PE100级管De200  1.0Mpa5734米，沥青混凝土路面破除恢复3485m2，混凝土人行道拆除、恢复189m2，面砖人行道拆除、恢复660m2，人行道方砖拆除、恢复107.4m2，透水混凝土人行道拆除、恢复24m2，新建井13座等（含甲供），以及图纸范围内或工程量清单范围内的其他内容。

三、工程价款

1.暂定金额：工程总价款暂定¥1360896.49元（大写：壹佰叁拾陆万零捌佰玖拾陆元肆角玖分）。结算时工程量清单综合单价（包括分部分项和单价措施清单）按甲方给定的招标工程量清单综合单价为劳务结算综合单价，工程量根据现场实际的竣工图以及现场收方计算，安全文明施工费按业主与甲方结算的安全文明施工费费率的70%计算，规费按IV档计取，附加税按0.157计取。（其中安全文明施工费、规费、认质认价材料或设备不下浮）。

2．计价依据：按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件作为本工程的计量计价依据。如有最新规范和计价定额，按最新规范和定额作为计价依据，具体以具有权威性的行业组织发布的通知为准。

3.费用确定形式：

3.1工程量清单综合单价（包括分部分项和单价措施清单）按招标工程量清单中分部分项和单价措施项目综合单价作为结算综合单价，工程量根据现场实际的竣工图以及现场收方计算，安全文明施工费按业主与甲方结算的安全文明施工费费率的70%计算，规费按IV档计取。

3.2部分不适合采用3.1条方式计价的项目按市场价计算、不下浮，即：人工（签证人工×人工单价）+材料消耗（签证数量×信息价或认质认价材料价）+措施（指单价措施费，总价措施）进行清单组价后计取规费和税金方式计量核价，部分泸州工程造价信息没有的材料按认质核价；其中人工单价：普工按200元/工日，技工按260元/工日计算。

3.3销项增值税按四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）或最新规定执行，按实结算。

3.4附加税以税前不含税工程造价为计算基础，按照综合附加税税率0.157%计取，与甲方结算。

3.5劳务单位支付审核效益费:竣工资料（包括总包及分包资料）和结算文件（包括总包及分包）由劳务单位负责编制，由甲方提交业主聘请的第三方造价咨询服务单位审核，审核效益费根据业主聘请的第三方咨询单位或江阳区结算服务中心约定费率计算，审增审减不品迭。

3.6主要材料、设备：除管道、商品砼、沥青混凝土（含摊铺）、砂石；其他施工现场所用材料及清单项目所包含的材料委托乙方采买，并入劳务施工结算。甲供材的管理费等费用，乙方已综合考虑在单价中，不得再次计取；劳务等分包人在施工中所需用的甲供等材料实行限额领用，即材料的消耗量在扣除各种材料的正常节约率后为劳务等分包人的限额用量。施工中使用的主要材料的损耗率应控制在2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》损耗量范围内。浪费率超过2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》损耗量范围的，按工程承包人采购价（含税）的1.1倍在劳务等分包人工程款中直接扣除。

四、工程实施

乙方必须按照施工图和工程量清单载明的工程组织施工，严格控制工程量增减，如因乙方施工措施等原因造成的工程量增加，其费用由乙方承担。

五、工程质量要求

按国家相关标准进行验收，达到合格标准。

六、施工工期

施工工期：总工期60日历天，需在2025年4月20日前竣工验收并合格。

七、工程变更

1.计量原则：工程量按竣工工程资料、竣工图等有效计量资料计算，工程量增减变更以双方确认签字为准；

2.计价原则：

2.1.已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项综合单价认定；

2.2已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目综合单价认定；

2.3已标价工程量清单中无适用或类似工程综合单价，综合单价根据2013清单规范+四川省2020定额计量计价，材料价格按同期泸州工程造价信息计算，并经业主委托的结算审核机构确认的综合单价下浮10.5%为结算综合单价，清单中没有的材料价格按市场认质认价确定，认质认价材料不下浮。

八、款项支付

1.施工中，根据实际施工情况，乙方可按月进度申请支付进度款，进度款产值按甲方审核确定产值的80%支付，完工后累计支付不超过合同暂定金额的80%；

2.工程竣工并验收合格，待业主委托的结算审核机构审核完成并出具结算审核报告后，甲乙双方根据该结算报告以及招标工程量清单确认甲乙双方的结算金额，甲方20个工作日内支付至工程结算金额的97%。剩余3%作为质保金，其中防水质保金为1%，质保金在质量缺陷责任期满及防水质保期后，无息退还。

3.待缺陷责任期结束且无违约责任，乙方凭甲方和使用单位的签字后提出申请，甲方收到申请后无息退还剩余质保金。

4.缺陷责任期的具体期限：两年（其中防水工程五年）。

5.每次付款前乙方应提供一般纳税人具备的增值税专用发票（税率  9  %），并附发票查验证明，否则甲方延迟支付时间至甲方收到发票后7个工作日内。

6.乙方应按本项目中选通知书及随机抽取文件要求于合同签订前缴纳 13.61万元履约保证金或履约保函。如缴纳的是履约保证金，履约保证金在乙方无违约行为且经甲方验收合格后15个工作日内凭乙方书面申请予以无息退还。

九、安全生产和防火

1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》《建筑安装工程安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其它相关安全生产、防火等法规、规范；

2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

十、甲乙双方权利

1.甲方权利

（1）有权对施工现场进行不定时巡查，督查乙方按要求施工，纠正乙方未按工程量清单施工及其他违反施工相关规范行为，如乙方未按要求整改，有权要求停工并拒付有关费用；

（2）有权要求对乙方未经甲方认可而实施的隐蔽工程进行破坏性检查，如不符合要求，有权拒付相关费用。

2.乙方权利

（1）在甲方未按合同支付工程价款时，有权向甲方索赔；

（2）有权拒绝甲方提出的不符合现行施工技术规范的要求。

十一、甲乙双方义务

1.甲方义务

（1）向乙方提供施工所需的水、电等要素，乙方有偿使用；

（2）对工程质量、进度进行监督检查，及时办理变更、验收和结算。

2.乙方义务

（1）按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；乙方应自备发电机作为备用设备，并满足施工用电要求，因连续停电8小时以内不得作为工期顺延的理由，也不涉及任何费用的索赔，若承包人未备发电机或自备发电机不能满足施工需要，造成工程施工不能持续，影响工程质量和工期的一切损失由承包人承担。

（2）乙方应采取有效措施确保施工用水，并充分考虑工程所在地用水不便、停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的一切损失由承包人承担。

（3）保持施工现场整洁、卫生，并满足市区关于安全文明施工相关规定。工程竣工后应全面清理施工所涉及的场内外卫生，清场后的卫生必须达到有关环境卫生规定。若不能及时清运或达不到有关环境卫生规定，甲方有权另行指定承包人负责完成，费用以甲方和委托实施人签认的为准，从乙方工程劳务结算款中扣除，并向甲方支付管理费。乙方为保修阶段履行自身义务所需的材料、施工机械设备等应堆放到指定的地点并有专人看管。

（4）应按照《建设工程文件档案整理规范》（GB/T50328-2001）、《归档整理规则》（DA/T22-2000）的要求收集、整理、装订和移交工程资料。

（5）严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定；

- （6）严格按照双方认可的说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录；

- （7）因乙方施工造成甲方的物品损坏，乙方应给予修复或赔偿；

- （8）因乙方原因造成工程质量问题由乙方全部承担，工期不得顺延；

- （9）因乙方原因造成双方人员或第三人人身和财产损失的，由乙方承担责任，并赔偿全部损失并承担相应法律责任；

（10）乙方人员应持证上岗，作业等过程中发生的安全责任自行承担。

（11）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护；

（12）对竣工验收后保修期内，如发生质量问题，甲方通知乙方后，乙方应在24小时内处理，若超过该时间未处理，甲方有权邀请第三方处理，实际产生的费用，由乙方承担，甲方可直接从质量保证金中扣除。

（13）乙方施工现场应设置明显的施工标志并采取适当的安全措施，按要求文明施工，安全施工，若发生任何安全事故，因此所产生的经济及法律责任，由乙方全部承担；

（14）乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬、购买社会保险、工伤保险等内容，并严格履行。

（15）按有关民工工资支付须满足国务院《保障农民工工资支付条例》（国务院令724号）、泸州市住建局关于泸州市建筑施工领域用工实名制管理实施办法（试行）的通知（泸住建发〔2018〕82号）及省市区有关民工工资等现行要求，做好农民工工资按月计发等工作。

（16）乙方负责根据现场施工实际分别编制和整理甲方的竣工资料4份以及劳务竣工资料2份。

（17）乙方负责编制结算并配合业主的结算审核工作。结算审减部分的金额大于送审金额的5%时，超过部分的效益审核费用由乙方承担；审增效益费全部由乙方承担。效益费率以政府机构相关文件规定或甲方与咨询单位签订的合同为准。

（18）如涉及变更，乙方应积极配合甲方办理变更手续及资料完善。

（19）乙方完成或配合甲方完成材料送检和第三方检测单位完成项目的检测（包括但不限于材料的一般性检测、特殊检测如桩基检测、空气检测、放线费、除边坡及深基坑外的其他监测等费用）并承诺完善项目承包范围事项的检验检测合格及费用承担；工作内容均须满足规范标准规定和甲方要求。

（20）乙方负责完成施工、竣工测绘测量工作，并承担此费用，此工作内容须满足规范标准规定和甲方要求。

十二、双方违约责任

1.甲方违约责任

（1）由于甲方原因导致延期开工或中途停工，只顺延工程工期；

（2）因甲方原因在施工过程中解除合同的，甲方应结清乙方已施工部分工程费用。

2.乙方违约责任

（1）由于乙方原因，延期竣工，每延期一天，乙方支付甲方5000元/天的违约金（上限：合同暂定金额的20%）；超过 7 日仍未完成的，甲方有权解除合同，并按合同暂定总价款20%向乙方支付违约金。

（2）因乙方原因导致合同无法继续履行的，甲方有权按第十七条约定解除合同，乙方应按合同暂定价的20%向甲方支付违约金；

十三、工程施工及验收的约定

1.在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增加项目，应以书面形式通知乙方，明确停止施工或变更增减项目的理由，工程变更（增减）项目、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施方案、增加造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补偿停工和材料损耗（因变更方案废弃材料）等费用清单。甲方收到报告后两天内作出答复或协商调整，所有增项最终结算费用清单均应加盖双方公章；

2.工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后十五天内进行验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期。

十四、工程保修

1.本工程保修责任期：本工程约定的保修期为2年；防水工程质保期限为5年；保修范围为乙方施工的工程项目范围。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；

2.在保修期内，乙方工程质量原因造成的其它财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。

十五、合同争议

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。协商调解不成时，双方选择向工程所在地人民法院起诉。因一方违约，相对方为维护自身合法利益而遭受的损失等费用由违约方承担，损失费用包括但不限于律师费、诉讼费、公告费、鉴定费等。

十六、廉洁条款

双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

十七、合同解除和终止

1.有下列情形之一的可以解除合同：

（1）甲乙双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行；

（3）因一方原因导致合同目的无法实现的，经催告后仍不能履行的；

（4）乙方不履行响应文件及合同承诺。

（5）合同约定其他解除情形。

2.甲方双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十八、通知和送达

1.任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

（1）以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达；

（2）以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件发出确认回执时视为送达；

（3）如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。

同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

2.本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

3.本合同所载地址也是双方发生纠纷司法机关司法文书送达地址。

十九、附则

1.本合同甲乙双方法定代表人或授权代表人签章并加盖公司印章（或合同章）后生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具同等法律效力；

2.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议作为合同文件的组成部分。

附件一：质量保修书

附件二：职业健康、环境保护、安全生产管理协议书

附件三：保障农民工工资承诺书

甲方：   （盖章）   			     乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代理人）：            法定代表人（授权代理人）：

地    址：                           地    址：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           账    号：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

签约日期：    年    月    日 		   签约日期：     年    月   日

附件一：

工程质量保修书

甲方：

乙方：

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

乙方在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：图纸、清单、合同范围及变更范围内的保修。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3.装修工程为2年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7.其他项目保修期限约定如下：绿化1年、道路1年，其余2年。

三、保修责任

1.属于责任范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4.质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证金的退还

质量保证金按结算审定的金额3%计留，质量保修期 2 年满后14日内扣除乙方产生的维修费用后无息返还（不具有防水工程的无息返还审定结算金额的2%，审定结算金额的1%在防水质保期5年满后14日内扣除乙方产生的维修费用后无息返还。）

六、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：  /  。

本工程保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲  方：                               乙  方：

（公章）                             （公章）

法定地址：                           法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：   （签字）              委托代理人：  （签字）

电话：                               电话：

传真：                               传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

邮政编码：                           邮政编码：

附件二：

- 职业健康、环境保护、安全生产管理协议书

工程承包人：泸州兴阳建川实业有限公司

劳务等分包人：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针， 保证工程的施工安全，确保双方人员的安全与健康，依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国建筑法》等有关安全生产的法律法规和地方规章制度，为明确双方在 泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰建设工程施工过程中的安全管理的权利、义务和责任等事项，在公平和诚实信用的原则基础上，经双方协商达成一致，订立本协议。

一、双方的权利和义务

（一）工程承包人的权利

1.审核劳务等分包人的安全资质以及相关业绩，审核不合格的不予分包工程。

2.要求劳务等分包人建立健全分包工程施工安全管理组织机构，严格执行国家安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度，落实安全生产责任制、事故防范措施和应急处理。

3.要求劳务等分包人履行安全生产职责，并对劳务等分包人履行安全生产职责情况进行监督。

4.对劳务等分包人安全生产情况进行监督检查，劳务等分包人必须接受检查，对查出的问题劳务等分包人应按照要求及时整改，有权对劳务等分包人的“三违”（违章指挥、违章操作，违反劳动纪律）行为进行制止和按规定处罚，若发现劳务等分包人施工现场存在重大安全隐患，有权要求劳务等分包人停工整改。

5.有权制止劳务等分包人未经入场安全教育的施工作业人员在现场进行施工作业

6.有权对劳务等分包人制定的安全管理方案以及措施进行审查，并对无安全措施和方案、措施落实不到位的危险施工进行制止。

7.有权对劳务等分包人进入施工现场的设备、设施进行安全检查，对不符合安全要求的设备设施有权拒接进入施工现场。

8.有权对劳务等分包人施工人员的劳动保护着装及特种劳动防护用品进行安全检查，对不符合安全规定的有权制止其作业。

9.有权对劳务等分包人管理人员的能力和水平做出评价，对于不能胜任的管理人员，工程承包人有权要求劳务等分包人限期换人。

10.有权对劳务等分包人作业人员基本素质情况（身体情况、年龄等）进行检查，对不能满足要求的人员有权进行清理，并要求劳务等分包人支付违约金。

11.有权将对劳务等分包人现场安全管理状况进行定期评价，评价的结果将作为工程承包人支付安全生产费用的重要依据之一。如劳务等分包人安全生产达不到一定的水平，导致现场存在重要问题或隐患，且经工程承包人指出后未及时整改的，必要时，工程承包人将安排人员进行整改，则相关费用从劳务等分包人的安全生产费用中扣除。

12.在施工期间，劳务等分包人安全、文明施工达不到合同要求或者存在严重安全隐患，经工程承包人催告拒绝整改或二次整改仍达不到要求的，工程承包人有权提出由于劳务等分包人违约责任而解除合同要求。

（二）工程承包人的义务

1.认真贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和标准以及相关安全生产规章制度、安全操作规程，落实事故防范措施。

2.负责对劳务等分包人作业人员进行安全教育，对特种作业人员备案检查，杜绝无证上岗。

3.负责向劳务等分包人明确施工作业区域的施工范围，如实告知施工现场危险因素、危险源和安全管理要点。

4.负责审批劳务等分包人编制的安全技术方案/措施，并对其控制措施的实施情况进行监督检查。

5.发生事故后积极组织抢救，防止事故扩大，并按照相关事故管理相关规定进行报告。

6.负责向劳务等分包人如实告知施工作业可能涉及的职业健康危害和防护措施。

7.负责向劳务等分包人提出对施工现场所涉及的文物、地方政府对是施工现场周边环境保护的要求。

8.其他根据项目要求应尽的义务。

（三）劳务等分包人的权利

1.有权对工程承包人的安全管理工作提出合理化的建议和改进意见。

2.对工程承包人违章强令劳务等分包人冒险作业行为，有权拒绝执行。

3.发生严重危及劳务等分包人人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，劳务等分包人有权采取必要的避险措施。

（四）劳务等分包人的义务

1.认真贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和标准以及执行安全生产规章制度、安全操作规程，落实事故防范措施。

2.劳务等分包人实现以下安全目标：

——不发生人身死亡及以上的责任事故；

——不发生重伤及以上事故；

——不发生火灾；

——不发生集体食物中毒事件；

——不发生流行性传染病；

——不发生重大环境污染事件；

——不发生对施工区附近的安全生产造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、人员伤害、安全责任事件或停机、停堆事件等）；

——不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件）；

——不发生因人为失误造成的重大设施、设备等财产损失。

3.劳务等分包人必须建立生产安全控制指标体系，对以下事故进行控制：

——重伤事故 ；

——轻伤事故 ；

——未遂事件；

——盗窃事件；

——隐患（不安全条件或安全方面的不符合）；

——违章和不良习惯（不安全行为）；

——其他相关安全风险点；

4.劳务等分包人应指定有专业资格的安全管理人员与工程承包人的安全管理部门接口，参与协调和管理。安全协调的内容包括作业安全、职业健康、消防、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各方面。

5.发生同一区域多个单位施工且影响相互间的安全生产时，劳务等分包人应通过工程承包人与有关单位协商，确定协调的责任和方法，必要时可签订相关协议，并报工程承包人备案。

6.劳务等分包人安全的管理责任包含但不限于以下内容：即现场安全（安全设施、安全措施、设备、材料保卫、安全监督和管理）、现场清洁（日常清洁和维护，包括所需的人员、材料和设备）、与现场其它分包的协调和管理。

9.劳务等分包人在任何区域临时拆除安全防护措施，必须经过工程承包人安全管理人员的批准，并设置临时性替代措施和警告标志，作业完成后负责恢复被拆除的临边防护措施，并通知该区域工程承包人安全部门进行查验。

10.劳务等分包人须保其员工（包括劳务工，下同）的基本素质满足以下要求：

——身体健康，无影响工作的残疾、禁忌症，无传染病和其他影响正常工作的严重疾病。

——无犯罪记录。

——无吸毒、赌博、嫖娼等违法行为。

——文化程度（教育水平）与所从事的工种相适应。

——工作经验（经历）与所从事的工种相适应。

——劳务等分包人必须指定授权部门或授权人员检查、确认上述基本要求的符合性，并在申请入场时以书面形式予以承诺。

11.劳务等分包人的所有特殊工种人员必须持证上岗，工程承包人有权对其进行抽查考核。这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、脚手架工、电工、油漆工、危险品保管员等。

12.劳务等分包人应根据“三级”安全教育的有关要求，对作业人员进行队级（项目级）和班组级安全教育和培训。

13.劳务等分包人应按照法规要求对项目的安全投入做出合理、及时、足量的安排，保证有足够的资金用于建立、维护、改善施工安全环境条件和作业安全条件。劳务等分包人应按照工程实际在工程进度款支付报告中提交现场安全管理效果情况报告、相应的安全生产费用投入清单及投入凭证。

14.劳务等分包人应对其员工实行直接的安全管理，劳务等分包人以任何用工形式使用的长期劳务工和短期/临时劳务工，都属于劳务等分包人员工，劳务等分包人对其安全管理负有全部责任。禁止劳务等分包人以转包、使用包工头挂靠施工等非法方式使用员工及劳务工；对劳务等分包人任何形式用工而产生的安全隐患、事件、事故，工程承包人按合同要求追究劳务等分包人的责任。

15.劳务等分包人应依法法律、法规及工程承包人规定发放劳动防护用品，严禁从劳务工工资中扣除劳保费用，一经发现，严肃处理。

16. 劳务等分包人应遵守工程承包人制定施工现场的文明施工措施，建立和保持施工现场的良好秩序，包括物料堆放的安全和整齐，安全标志和宣传标志清楚而醒目，废料、废物分类收集且及时，道路畅通，场地整洁。

17.劳务等分包人应遵守工程承包人现场作业的基本安全条件要求，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、吸烟点等，并对临边现场、立体交叉作业现场、地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件要求。

18.劳务等分包人应尽可能使作业现场的基本安全条件规范化、标准化；现场使用的安全围栏、孔洞盖板、人孔挡板、警示带、标志牌、安全器材等均应符合国家标准要求。

19.劳务等分包人对带入工程承包人现场的施工机械、施工机具和施工作业材料的安全性负责，禁止使用根据国家标准应予予以淘汰的设备、材料和机具。

20.劳务等分包人应正确购买使用专用安全合格器材，诸如安全围栏、警示标志、孔洞挡板、电缆护板、临边防护材料、安全网、脚手架、立体封闭材料、灭火器具、安全标志牌、警示带、警示绳、安全照明器具、警示灯具等。

21.劳务等分包人应严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》规定。

22.劳务等分包人应严格执行国家关于脚手架的相关国标要求，脚手架的搭设严格按方案施工。

23.劳务等分包人应参照国家关于事故的标准，建立生产安全事件报告准则；对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，应建立事故快速报告制度，即在事件、事故发生后，立即口头、书面报告工程承包人。

24.保险

（1）由工程承包人提供的材料设备运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备在交付劳务等分包人接收前，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务等分包人支付保险费用。

（2）工程承包人必须为租赁或提供给劳务等分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

（3）劳务等分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

（4）保险事故发生时，劳务等分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

二、违约责任与处理

1.发生事故时，双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由事故责任方承担。

2.发生的事故，应经事故调查确认责任，事故调查和报告应符合国家的有关规定。

3.由于工程承包人违约造成的事故，由工程承包人承担责任及经济损失。

4.由于劳务等分包人违约造成的事故，由劳务等分包人承担责任及其经济损失，并按规定追究有关人员的责任并报告工程承包人。由于劳务等分包人工程质量、购买材料的质量原因导致的事故，由劳务等分包人承担责任及其经济损失。

5.对劳务等分包人发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，劳务等分包人应按有关规定向工程承包人支付违约金，并由劳务等分包人承担相应损失。

6.由于劳务等分包人不接受工程承包人安全教育，不服从工程承包人现场安全管理，不按规定使用劳动防护用品，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律而造成的事故，由劳务等分包人承担责任以及全部经济损失。

7.由于劳务等分包人违反工程承包人或者业主安全管理制度和规定，违反安全操作规程，安全技术措施不落实、安全管理不到位等劳务等分包人原因而造成的事故，由劳务等分包人承担责任及全部经济损失。

8.劳务等分包人拒不执行工程承包人提出的安全管理改进意见，对安全管理不到位或安全管理失控、违章频发的，工程承包人有权令其停工整改或单方面解除分包合同，劳务等分包人承担责任及由此造成的全部经济损失。

9.对于劳务等分包人在施工中发生人身伤亡、火灾、爆炸、设备等事故，工程承包人有权按照工程承包人管理规定的要求进行经济违约处罚。发生影响恶劣事故的，工程承包人有权单方面解除本合同。

10.项目安全生产管理制度

10.1安全文明施工检查

工程承包人会同建设单位、监理单位组织以下类型安全文明施工检查，劳务等分包人项目负责人和安全管理人员必须按时参加，另有要求时按要求执行，凡无故缺席、未按要求参加的项目负责人按200元/次支付违约金、安全员按100元/次向工程承包人支付违约金。

（1）每周组织每周例行安全文明施工综合检查；

（2）不定期组织相关单位开展各类专项（临电、消防、外架、“三宝、四口、五临边”、机械、文明施工等）；

（3）停工、复工检查；

（4）节假日检查；

（5）夏季、冬季、雨季等季节性专项检查；

10.2施工安全风险管控和事故隐患排查治理工作

劳务等分包人应服从工程承包人的安全生产管理，具体负责分包范围内的施工安全风险分级管控和隐患排查治理工作。施工安全风险分级管控包括：（1）建立安全生产风险分级管控制度；（2）制定风险分级管控实施方案并有效实施；（3）按规定进行安全生产风险分级、管控；（4）建立本单位安全生产风险分级管控台账；（5）按规定进行安全生产风险告知；（6）其他安全风险管控工作相关内容。未按要求开展施工安全风险分级管控工作的按2000元/项向工程承包人支付违约金，并限期内完成整改。

10.3隐患整改销项

对于项目安全检查中发现的问题，在复查过程中发现未及时按照要求落实整改销项并反馈的，根据未整改完成项数量，对相关单位、责任人按不低于200元/项标准向工程承包人支付违约金，整改通知单中针对具体项有另行要求时参照其执行。

10.4安全文明施工相关会议

工程承包人不定期组织召开各类安全文明施工相关会议，对上一阶段安全文明施工情况进行总结，对下一阶段安全文明施工管理重点做重点部署，并按照“定人、定时间、定措施”三定原则部署落实整改，劳务等分包人项目负责人、安全员必须按时参加会议，不得无故缺席。凡无故缺席、未按要求参加的人员按200元/人.次向工程承包人支付违约金。

10.5安全活动

项目部定期组织开展消防、中毒、防洪、防汛、中毒、疏散等应急救援演练活动，劳务等分包人须严格按照工程承包人要求参加，否则将按2000元/次向工程承包人支付违约金。

10.6临电管理

（1）劳务等分包人须配备专业电工，持电工特殊工种操作证件上岗，严禁使用无操作证人员进行临电安装和维修工作，非电气专业人员严禁乱动电气设备，机械检修前必须拉闸断电、电箱上锁，挂（禁止合闸）牌，否则按1000元/次向工程承包人支付违约金，若因违规操作发生事故，由违规操作人员所属单位承担一切责任。

（2）操作人员使用各类电气设备时，必须认真执行安全操作规程，开机前要认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效，接零保护线端子有无松动，漏电保护器是否可靠，机械是否正常，严禁电器设备、机械带病运行，发现问题立即向各自分包单位现场管理人员、总包单位现场管理人员等汇报协调解决；凡行带病运行、违章接线的，一经查出按500元/条向工程承包人支付违约金。

（3）操作人员须服从电工的安全技术指导，劳务等分包人须重视电工提出的有关安全用电合理意见，不得以任何理由强迫电工违章作业，一经查出强令冒险作业的按2000元/次向工程承包人支付违约金。

（4）对于以下违章用电行为，工程承包人有权立即勒令停止使用并拆除违规用电设备、设施，且按对应标准支付违约金：

1）凡用电设备（包括照明灯具、机械设备、电动工具等）无专用开关箱，一经查出按1000元向工程承包人支付违约金，并立即拆除违规用电设备。

2）凡开关箱配置不到位，无漏电保护器、未接保护零线或不规范（须接在保护端子板上）、直接从开关上口接线、电线浸泡在水中或未架空或过路保护、使用花线、电箱未关门、电箱倒放在地上未挂空或设支架等，一经查出按1000元/项向工程承包人支付违约金并停止作业。

3）当班作业完毕后，电箱须拉闸断电、关门上锁，否则按100元/次向工程承包人支付违约金。

10.7特殊工种上岗

特种作业必须持证上岗，且须在有效期内进行作业，主要现场涉及的特殊工种如下：电工；建筑起重机械安拆工、司机、信号工及司索工；架子工；高处作业吊篮安、拆工；电、气焊工证件；高处作业吊篮操作工证件须由吊篮使用单位专业技术人员对操作人员进行培训、考核合格后颁发；

凡从事以上施工内容但未持证上岗人员，一经查出，相关单位应向工程承包人支付违约金2000元，并将违章人员清退出场。

10.8消防管理

（1）消防设施进场验收

1）现场所有消防设施进场均须履行进场验收手续，不合格品严禁进场，否则相关单位应按1000元/次向工程承包人支付违约金；

2）劳务等分包人负责各自加工区、库房、作业点的灭火器配备，否则按1000元/处向工程承包人支付违约金。

（2）动火作业

1）现场电、气焊动火作业人员必须持有效特殊工种操作证上岗，否则按500元/次向工程承包人支付违约金；

2）施工现场明火作业（电、气焊、金属切割等）必须履行动火审批手续，作业前周边易燃、易爆物清理到位，否则按500元/次向工程承包人支付违约金。

3）动火证必须规定动火人、动火时间、动火地点及动火施工情况，同时指定一名动火监护人，并准备好消防器材，否则按500元/次向工程承包人支付违约金。

4）作业人员严格按照动火证规定的时间、地点、范围内作业，不得擅自更改，如有变化应重新办理动火作业许可证，否则按500元/次向工程承包人支付违约金。

5）动火监护人应坚守岗位，不得擅自离开，发现情况及时采取措施并向有关人员汇报，否则按500元/次向工程承包人支付违约金。

（3）氧气、乙炔气瓶安全管理制度

1）乙炔瓶、氧气瓶应设仓库单独存放，不准和其他物品合用一库，未经使用的实瓶和用后返回仓库的空瓶应分开存放，排列整齐严禁混放，否则按200元/次向工程承包人支付违约金。

2）仓库的位置应远离明火与热源，否则按200元/次向工程承包人支付违约金。

3）库区周围15m内，不得存放易燃易爆物品，不准存放油脂、腐蚀性、放射性物质，否则按200元/次向工程承包人支付违约金。

4）仓库内外应有良好的通风与照明，照明要选用防爆灯具，否则按100元/次向工程承包人支付违约金。

5）氧气、乙炔气瓶距明火距离不得小于10米，氧气、乙炔气瓶安全距离不得小于5米，气瓶防震胶圈不得少于两个，各类气瓶减压阀及压力表、乙炔气瓶防回火装置必须灵敏、齐全有效，不得倒放，否则按200元/处向工程承包人支付违约金。

10.9库房及加工区管理制度

（1）劳务等分包人搭设库房或布置加工区前必须与工程承包人现场管理人员协商，征得同意后在指定地点进行搭设，严禁擅自搭设库房，否则按2000元向工程承包人支付违约金，且须于1天内立即拆除。

（2）库区围栏外侧每隔5m应设醒目的“严禁烟火”的标志牌，消防设施要齐全有效，并设置符合总包单位要求的门牌、库房管理制度牌、责任人及联系方式公示牌等，否则按200元/处向工程承包人支付违约金。

（3）库房、加工区内所有材料必须上架或装箱存放，标识统一、准确、规范，严禁乱堆、乱码，否则按1000元/次标准向工程承包人支付违约金；

（4）库房内严禁住人，严禁使用大功率电器，否则按2000元/次标准向工程承包人支付违约金，并勒令立即搬出。

（5）所有加工区必须与其他区域全部进行围护，严禁随意随处加工，否则按1000元/次标准向工程承包人支付违约金。

（6）切割机切割作业时，必须在前端设置防护罩，防止火星四溅，严禁前方正对施工通道、库房等部位切割，否则按200元/次向工程承包人支付违约金。

10.10其他各项相关处罚标准

（1）安全相关

1）进入施工现场未佩戴安全帽，每人按100元向工程承包人支付违约金；未正确系挂帽带，每人按50元向工程承包人支付违约金；使用破损安全帽或不符合国家要求无合格证及检测报告的，每人按100元向工程承包人支付违约金。

2）2m及以上登高作业、临边作业未系挂安全带和吊篮作业安全带未并锁扣有效连接在安全绳上的，按200元/人向工程承包人支付违约金。

3）穿拖鞋、高跟鞋、裙子、短裤进入施工现场，按100元/人·次向工程承包人支付违约金。

4）在现场赤裸上身作业，按50元/人·次向工程承包人支付违约金。

5）不到指定地点而在现场随意吸烟，按100元/人·次向工程承包人支付违约金。

6）严禁从高处往下倾倒垃圾，否则按500元/次向工程承包人支付违约金；

7）在现场使用电饭锅、电磁炉、烤火炉、热得快等大功率生活电器，按500元/处向工程承包人支付违约金，并没收违规设施。

8）严禁任何人员将施工人员以外的父母、子女、婴幼儿等家属带到施工现场，否则按1000元/次向工程承包人支付违约金。

9）凡酒后上岗的，按500元/人·次向工程承包人支付违约金；凡打架斗殴的，按不低于2000元标准向工程承包人支付违约金。

10）架体密目网封闭不严的，按200元/处向工程承包人支付违约金；落地架底部基础未硬化或未垫设跳板的，按100元/处向工程承包人支付违约金，并要求立即拆除；外架水平防护和道路上防砸措施不到位的按200元/处向工程承包人支付违约金，连墙件未按方案要求搭设的或者擅自拆除的，按500元/处向工程承包人支付违约金。

11）外架搭设、拆除和高空作业过程中，未按要求安排监督旁站人员的，按500元/次向工程承包人支付违约金；在现场拆除作业时，闯入警戒区域或不听旁站人员劝阻的，按1000元/次向工程承包人支付违约金，若发生事故，由违章人员单位承担一切事故后果。

12）现场未开展安全生产分级管控、风险源辨识和危险源治理措施，按1000元/项向工程承包人支付违约金。

13）现场未开展日常安全生产管理和隐患排查治理活动，按1000元/项向工程承包人支付违约金。

（2）文明施工

1）劳务等分包人所有人员（包括管理人员）进入施工现场必须穿戴反光马甲，劳务等分包人作业人员反光马甲样式、材质必须统一，管理人员可单独统一，若在现场抽查发现不符合要求按50元/人，作业人员所属单位应向工程承包人支付违约金，管理人员所属单位按100元/人向工程承包人支付违约金。

2）严禁在安全通道上长时间存放任何材料等，存放时间不得超过30分钟，不得堵塞通道，否则按500元/次向工程承包人支付违约金；

3）现场材料堆码未按现场平面布置区域随意堆码的，按1000元/处向工程承包人支付违约金；凡材料未堆码整齐的，按500元/处向工程承包人支付违约金；违规堆码且不整改的，按1000元/处·天向工程承包人支付违约金。

4）故意损坏现场设施，除照价赔偿以外，还需承担赔偿不低于赔偿价的20%且不低于200元标准向工程承包人支付违约金。

5）未履行当日工完场清的、污染通道或其他区域未立即清理的，按500元/处·天向工程承包人支付违约金。

6）在厕所以外区域随地大小便的，按500元/人·次向工程承包人支付违约金。

10.11劳务等分包人在施工过程中，如果因职业健康、文明施工和环境保护问题受上级主管部门处罚一次，则劳务等分包人向工程承包人支付违约金本工程安全文明施工费的1%；如果因职业健康、文明施工和环境保护问题，上级主管部门要求停工整顿一次，则劳务等分包人向工程承包人支付违约金本工程安全文明施工费的2%；违约金从工程进度款中扣除，处罚决定以本项目所在区级及以上职能部门的处罚为依据。

10.12施工期间劳务等分包人发生一般及以上生产安全事故的，安全文明施工费中的安全施工费按应计费率的60%计取，同时，工程承包人有权要求劳务等分包人按30万元/人～50万元/人标准向工程承包人支付违约金，违约金从工程进度款中扣除；处罚决定以本项目所在区级及以上职能部门的处罚为依据。

10.13劳务等分包人在施工过程中，发生工伤伤残1～10级（以工伤认定资料为依据），工程承包人有权要求劳务等分包人按1万元/人～10万元/人标准向工程承包人支付违约金，违约金从工程进度款中扣除。

10.14劳务等分包人在施工过程中，发生较大及以上设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，工程承包人有权要求劳务等分包人按10万元/起～20万元/起标准向工程承包人支付违约金，违约金从工程进度款中扣除。

10.15工地地面应做硬化处理而未做的，其安全文明施工费中的文明施工费按应计费率的60%计取。

三、争议解决办法

因履行本协议发生争议时，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向泸州市江阳区人民法院提起诉讼。

四、效力及其它

本协议作为工程合同的补充，经双方签字盖章后生效，与工程合同具有同等法律效力，同时生效，同时终止。本协议未尽事宜按国家及地方政府有关规定执行。

甲方：                                乙方：

（公章）                              （公章）

法定地址：                            法定地址：

法定代表人                            法定代表人

或其委托代理人：  （签字）            或其委托代理人：  （签字）

附件三：

保障农民工工资承诺书

致：泸州兴阳建川实业有限公司

为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人以              法定代表人的身份，就我公司承接的 泸州市江阳区畜禽集中定点交易屠宰配套工程及设备升级项目城南污水管网建设工程劳务等分包，郑重承诺：

1.严格遵守《劳动法》《保证农民工工资支付条例》等国家和地方关于农民工用工及工资支付的有关规定。

2.按规定与录用的每位农民工签订《劳动用工合同》，明确工资发放方式、标准及支付时间等。

3.将农民工工资按月足额支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

4.我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳动关系的民工的用工管理。

5.我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作，及时按承包方要求送交各项资料。

6.我公司民工工资的支付工作接受承包方的监督管理，若本公司出现违反民工工资支付相关法律法规及本承诺书条款的行为，全部责任由我公司承担。

7.若发生拖欠或克扣民工工资行为造成民工讨薪、上访等事件，本公司愿意接收相关部门处罚，并配合解决。

承诺单位：

法定代表人或委托代理人：

承诺时间：  年  月  日